# Plan de implementación — Mini CRM de Leads Nativa

Base técnica wacrm · Formularios de Meta mediante Make · Una instancia por cliente

# 1. Resumen ejecutivo

El objetivo es construir un CRM extremadamente simple para que los vendedores gestionen leads provenientes de formularios de Meta, registren cada intento y nunca dejen un lead abierto sin próximo paso.

Se utilizará wacrm como base técnica para acortar el desarrollo. Conservaremos las capacidades maduras que ya existen y construiremos encima el dominio específico de leads. La experiencia visible seguirá el wireframe validado por Nativa, que es más directa que la interfaz general del proyecto original.

## Decisión de despliegue

El MVP utilizará una instancia independiente por cliente. Cada instancia tendrá su propio dominio, proyecto de Supabase, usuarios, conexión de Make y credenciales. No se construirá una consola multiempresa ni un selector de clientes.

## Flujo principal

- Meta recibe el formulario.

- Make obtiene los datos completos y los envía al webhook del CRM.

- El CRM valida, evita duplicados y crea el lead.

- El lead se asigna a un vendedor y recibe una tarea inicial.

- El vendedor registra intento, resultado y próximo seguimiento.

- El proceso termina en venta o descarte con un motivo estructurado.

# 2. Arquitectura

## Una instancia por cliente

- Una aplicación desplegada por cliente.

- Un dominio o subdominio por cliente.

- Un proyecto de Supabase independiente por cliente.

- Un escenario de Make y una API key por cliente.

- Usuarios del propio cliente con roles owner, admin, agent y viewer.

Se mantendrá account_id y el RLS existente de wacrm como defensa adicional, pero cada instalación tendrá una sola cuenta operativa. No se implementarán membresías entre múltiples empresas.

## Código único

Todos los clientes utilizarán el mismo repositorio y versiones del producto. Las diferencias de nombre, color y módulos habilitados se resolverán mediante configuración y feature flags, no mediante ramas permanentes por cliente.

## Infraestructura inicial

- Next.js, React, TypeScript y Tailwind.

- Supabase Postgres, Auth, Storage y Realtime.

- PM2 para la aplicación y los procesos programados.

- Cloudflare Tunnel sin abrir puertos entrantes.

- Make como puente entre Meta Lead Ads y el CRM.

- Docker y Dokploy quedan preparados para una migración posterior.

# 3. Qué reutilizamos de wacrm

## Adopción directa

- Autenticación, sesiones y recuperación de contraseña.

- Cuentas, invitaciones, miembros, roles y políticas RLS.

- Contactos, notas, etiquetas y campos personalizados.

- Importación CSV y normalización de teléfonos.

- API keys, scopes, rate limiting y firma de webhooks.

- Componentes visuales, diálogos, tablas, selectores y navegación.

- Pipeline, drag-and-drop y dashboard como bases adaptables.

- Pruebas, CI, Dockerfile, Docker Compose y health checks.

- Integración oficial de WhatsApp Cloud API para una fase posterior.

## Módulos ocultos durante el MVP

- Inbox de WhatsApp.

- Broadcasts.

- Automations y Flows.

- Asistentes de IA y knowledge base.

- MCP.

Estos módulos no se eliminan. Quedan fuera de la navegación para preservar una experiencia pequeña y pueden activarse cuando el producto los necesite.

# 4. Dominio nuevo de leads

## Entidades

- leads: fuente, campaña, formulario, fecha de ingreso, estado, prioridad y responsable.

- lead_activities: canal, resultado, fecha, autor, observación y número de intento.

- lead_tasks: próximo seguimiento, responsable, vencimiento y estado.

- inbound_events: evento recibido, payload, idempotencia, reintentos y errores.

- discard_reasons: motivos seleccionables de descarte.

- lead_duplicate_matches: coincidencias por teléfono o DNI para revisión.

## Relación contacto–lead

contacts seguirá representando a la persona. Una misma persona podrá tener varios leads correspondientes a campañas, formularios o momentos diferentes. Así se evita duplicar identidades sin perder la historia comercial de cada consulta.

## Reglas obligatorias

- Todo lead abierto debe tener exactamente una tarea pendiente.

- No respondió incrementa los intentos y exige elegir próxima fecha y hora.

- El vendedor tiene libertad para elegir cuándo volver a contactar.

- El cierre por falta de respuesta se habilita desde el quinto intento; se permiten intentos adicionales.

- No le interesa exige seleccionar un motivo.

- Venta o descarte cancela todos los seguimientos abiertos.

- Actividad, cambio de estado y nueva tarea se guardan atómicamente.

- El DNI se oculta en listados y nunca se escribe completo en logs.

# 5. Integración Meta → Make → CRM

## Webhook

Se creará POST /api/webhooks/meta/leads autenticado con una API key exclusiva de la instancia y un scope leads:write.

## Proceso de ingreso

- Validar autenticación y estructura del payload.

- Registrar primero el evento en inbound_events.

- Aplicar idempotencia por identificador externo de Meta.

- Buscar o crear el contacto.

- Crear el lead y conservar fecha, campaña y formulario.

- Detectar coincidencias por teléfono o DNI y marcarlas para revisión.

- Asignar vendedor y crear la primera tarea.

- Responder rápidamente a Make.

## Criterios técnicos

- Repetir diez veces un mismo evento debe producir un solo lead.

- Los errores transitorios pueden reintentarse.

- Los errores permanentes quedan registrados para inspección.

- La importación CSV y Make utilizan el mismo servicio interno de ingreso.

# 6. Experiencia del MVP

## Navegación

- Para hoy.

- Todos los leads.

- Seguimientos.

- Vendedores.

- Resumen.

- Configuración.

## Ficha del lead

- Nombre, teléfono y DNI enmascarado.

- Compañía, plan, campaña y formulario.

- Fecha de ingreso y antigüedad.

- Estado, prioridad y responsable.

- Próximo seguimiento.

- Historial cronológico de intentos, cambios y asignaciones.

## Principio de interacción

Una gestión normal debe poder completarse en un máximo de tres acciones principales: abrir el lead, registrar el resultado y confirmar el próximo paso.

# 7. Fases de implementación

## Fase 1 — Fundación Nativa

- Branding e idioma español.

- Navegación simplificada y feature flags.

- Configuración por instancia.

- Ocultar módulos que quedan fuera del MVP.

## Fase 2 — Dominio de leads

- Migraciones, RLS, restricciones e índices.

- Reglas transaccionales y auditoría.

- Pruebas de estados, intentos, tareas y aislamiento.

## Fase 3 — Webhook de Make

- API key con scope leads:write.

- Ingreso idempotente, reintentos y fixtures de Meta.

- Escenario de prueba documentado para Make.

## Fase 4 — Interfaz del wireframe

- Bandejas Nuevos, Para hoy, Seguimientos y Vencidos.

- Ficha, historial, asignación y registro de resultados.

- Estados y tareas derivados automáticamente.

## Fase 5 — Importación histórica

- Vista previa y mapeo de columnas.

- Fecha original de ingreso, normalización y duplicados.

- Reporte de creados, omitidos y rechazados.

## Fase 6 — Dashboard

- Volumen, pendientes, intentos, vencidos y tiempo de primer contacto.

- Ventas, conversión y descartes por motivo.

- Resultados por vendedor, campaña, compañía y plan.

## Fase 7 — Piloto productivo

- PM2, Cloudflare Tunnel y Supabase exclusivo.

- Migraciones, backups, health checks y rotación de logs.

- Alertas por webhook caído o eventos fallidos.

- Prueba con un cliente, supervisor y vendedores reales.

# 8. Trabajo con agentes y ramas

## Ramas principales

- main: versión estable y desplegable.

- develop: integración continua.

- feat/nativa-foundation: branding, navegación y configuración.

- feat/leads-domain: datos, reglas, RLS y pruebas.

- feat/make-lead-ingestion: webhook, idempotencia y Make.

- feat/leads-workspace: interfaz y flujo del vendedor.

- feat/leads-import: importación histórica.

- feat/leads-dashboard: métricas.

## Frentes paralelos

- Agente de dominio: migraciones y reglas.

- Agente de integraciones: Make y eventos entrantes.

- Agente de interfaz: wireframe dentro de wacrm.

- Agente coordinador: fundación, revisiones e integración.

Las ramas se integrarán diariamente para evitar divergencias grandes. La lógica de dominio entra primero; luego webhook, interfaz, importación y dashboard.

# 9. Primer hito demostrable

- Crear usuarios y vendedores del cliente.

- Recibir un lead ficticio mediante Make.

- Evitar duplicados y conservar la fecha de ingreso.

- Asignarlo y mostrarlo en Para hoy.

- Registrar No respondió y exigir próximo seguimiento.

- Registrar cinco o más intentos.

- Vender o descartar con motivo estructurado.

- Consultar toda la trazabilidad.

- Ver métricas básicas por vendedor.

# 10. Criterio de finalización del MVP

- El flujo completo desde Meta hasta cierre funciona.

- No existen leads abiertos sin próximo paso.

- Una gestión habitual requiere como máximo tres acciones.

- Los eventos repetidos no generan duplicados.

- Los permisos de vendedores y supervisores funcionan.

- La importación histórica produce resultados auditables.

- El sistema funciona correctamente en móvil y escritorio.

- El despliegue no expone puertos del servidor.

# 11. Estimación

Con cuatro frentes de trabajo coordinados, el objetivo es obtener una primera versión integrada en 10 a 12 días de desarrollo y reservar algunos días adicionales para importación real, pruebas con vendedores y estabilización.

# 12. Próximo paso

Comenzar en paralelo la fundación visual, las migraciones del dominio de leads y el contrato del webhook de Make. El primer entregable será un flujo vertical con un lead ficticio recibido, asignado, gestionado y cerrado.